KYLÄKEIDAS RY							Pöytäkirja 7/2003

69600 Kaustinen

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2003

Aika su 25.5 klo 19-21

Paikka: Puumalan koulu

Läsnä: Manu Purola (manu.purola@kaustinen.fi)

Maija Nikula (veli.nikula@luukku.com)

Päivi Känsälä (paivi.kansala@pp.inet.fi)

Eevi Puronaho (eevipu@sunpointi.net)	POISSA

Marjo Lahti (marjo.lahti@kaustinen.fi)	POISSA

Matti Mustajärvi (matti.mustajarvi@kaustinen.fi)

Jyrki Känsälä (jyrki.kansala@teritalot.fi)

Tiina Mäki-Petäjä (tiina.makipetaja@jippii.fi)

Ritva Kuorikoski

Johan Kuorikoski

Ja lisäksi kutsuttuna asiantuntijana Veijo Luoma, joka kokouksen avauksen jälkeen esitteli valokaapelin varaan rakentuvaa laajakaistaratkaisua ja tekemäänsä suunnitelmaa

Puumalan-Nikulan kyläverkoksi.

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Jyrki Känsälä avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Esityslistan hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4 § Kyläverkko-hanke

Manu Purola esitteli hankkeen tilanteen:

Nikulan-Puumalan koulupiirin postilaatikoihin jaettiin huhtikuun 25. päivän

iltana liitteen 1 mukainen kysely kyläverkkoon / laajakaistaverkkoon liittymisestä osana "Kaustisen kylät tänään ja tulevaisuudessa" tilaisuuden kutsua. Puumalan koululla oli ao tilaisuudessa 28.4.2003  30 tiedonhaluista kylien asukasta. Tilaisuuden loppuun  mennessä saatiin kyselyn ja kokouksessa Iiris Jurvansuun esittelemän kylähankkeen ja kyläverkkoasian taakse 34 kyllä vastausta. Liitteen 2 tilaisuus muistion mukaisesti päätettiin käynnistää esiselvitys ja alustavan kustannusarvion teko varsinaista hankehakemusta varten.

Kun 34 "kyllä" -vastaukseen ei oltu tyytyväisiä, päätettiin käydä jokaisessa taloudessa hakemassa tieto kyläverkkoon liittymisen aikeista.  Käynnit toteutettiin liitteen 3 mukaisesti 7.-9.5 ja saatiin 85 kyläverkkoon alustavasti mukaan ilmoittautujaa ja 46 kieltäytyjää. Sen jälkeenkin on vielä tippunut yksittäisiä mukaan haluajia.

Alustavaa kustannusarviota pyydettiin puhelimitse Kaustisen seutukunnalta / Kari Karvoselta / Kase ry:ltä. Mm  Meriläisen-Liedeksen kyläverkkohankkeen suunnitellut Pohjanmaan Tietoverkkorakennus / Veijo Luoma Toholammilta todettiin pätevimmäksi ja kokeneimmaksi alustavien laskelmien tekijäksi. Alustava kustannusarvio hankesuunnitelman pohjaksi päätettiin tilata häneltä.

Alustava kustannusarvio valmistui 22.5.2003  yhteensä 87 liittyjälle, valokaapelia 28 km, 48 yhteyttä Puumalan  koululta ja 48 yhteyttä Nikulan ravikoululta. Kustannusarvio  280.821 e (alv 0%), 342.602 e  (alv 22 %) liitteen 4 mukaisesti. Liittymää kohti kustannusarvio ilman talkootyötä on 984 e (sis alv 22 %). Enintään puolet yksityisestä osuudesta on tehtävissä talkootyönä.

Päätös: 	Päätettiin, että Kyläkeidas ry hallinnoi hanketta ja  hakee rahoitusta Puumalan-Nikulan kyläverkon rakentamiseen Pohjanmaan TE-keskukselta ja Kaustisen kunnalta liitteenä 5 olevan kehittämishankehakemuksen ja siihen sisältyvän rahoitussuunnitelman ja hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeeseen liittyvän yksityisen rahoitusosuuden (25 %) osalta päätettiin käynnistää sitovien ilmoittautumisten hakeminen liitteen 6 sitoumuslomakkeella, jossa osallistuja sitoutuu osallistumaan enintään 1000 euroon asti mikäli muu rahoitus toteutuu.

Päätettiin, että sitoutuvilta laskutetaan Kyläkeidas ry:n avattavalle verkkohanketilille, 500 euron suuruinen ennakko, jonka voi vaihtoehtoisesti  maksaa viitenä 100 e:n kk-eränä, viivästyskorko 10 %:n mukaan. Loppusumma laskutetaan sitten kun todelliset kulut ja toteutunut talkootyön määrä ovat selvillä.

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon Kyläkeidas ry nimesi edustajakseen  Manu Purolan, Matti Mustajärven ja Päivi Känsälän ja päätti tiedustella kylillä asuvia tietoyritysten työntekijöitä ohjausryhmään.  Kaustisen kuntaa, Kaustisen seutukuntaa ja Pohjanmaan T&E -keskusta pyydetään nimeämään ohjausryhmään edustajansa.

5§ Muut asiat

Keskusteltiin kesätyöllistämisestä. Päätettiin, että Miika Penttilä on kesätyöntekijänä 120 tuntia ajalla 1.6-31.7. Maijalta tai Eeviltä hän saa lisätietoja työtehtävistä. Kyläkeidas ry:n sihteeri hoitaa muuten työsuhdeasiat.

Kuultiin postilaatikot ja taukotuvat -hankkeen tilanne.

Todettiin T-paitatilaustilanne.

6 § Kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen vakuudeksi

Jyrki Känsälä 			Manu Purola

puheenjohtaja			sihteeri